Diario de desarrollo
Documento donde ire anotando todos los pensamientos y decisiones sobre el código del proyecto ya que en este solo se pide que se documento y poner en la teoría sin implementar el código, en la practica pueden surgir contratiempos y problemas que afecten a esta teoría

04/05/2020:

después de mucho tiempo sin iniciar Ubuntu…

Comprobando estado de ubuntu
actualizar programas ubuntu
intento de usar la carpeta que habia en windows, no he podido, plan b duplicar repositorio en el equipo
clonado el proyecto desde ubuntu (Duplicado)

instalar eclipse IDE
importando y probando el proyecto
Instaladno plugin WindowBuilder

configurando eclipse para que emplee github

05/05/2020:

Identificar las necesidades y capacidades de los usuarios (Primer análisis).
Realizado en la documentación.

Definir sucesión de objetivos e implementaciones a conseguir.
- Gestionar un único horario semanal donde ingresar la habitación, el docente y el grupo de alumnos y las asignaturas de la semana con margenes de horas de 1 hora.
- Exportaciones con Jaspert report.
- Dar colores a los margenes horarios
- Dar flexibilidad a los margenes de horas y días.
- Gestionar múltiples horarios
- detectar conflictos.

Decisión del ciclo de vida.
Realizado en la documentación.

Elección del lenguaje de programación.
Usare Java, ya que es con el que he aprendido y conozco mejor, ademas de sus apis y frameworks.
Ademas de querer desarrollar una versión presentable y algo funcional del codig

Investigación y decisión de las plataformas para el desarrollo
Realizado en la documentación.

instalación y configuración de los programas a emplear.
Instalación de Eclipse, Dia y plugin window builder para eclipse.
No descarto instalar otros programas conforme sean necesarios

Definir los objetos que intervienen y sus relaciones entre ellos en el programa.

6/5/2020

He buscado alguna solución para el solapamiento de fechas para resolver dudas si usar una clase propia o una ya creada.
https://es.stackoverflow.com/questions/87250/m%C3%A9todo-para-saber-si-dos-intervalos-de-fecha-se-solapan

Primera idea para los objetos

serializar y desserializar la clase horario para guardar y abrir vale la pena?
Definir las implementaciones y el orden de implementación.
(Copiado y pegado de la documentación)

  1. Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.
  2. Implementación de módulos, habitaciones, trabajadores y grupos de alumnos.
  3. Implementar la interfaz del horario en el área de trabajo para una semana sin flexibilidad en las horas.
  4. Manipular el área de trabajo.
  5. Permanencia de los horarios.
  6. Incorporar Jasper Report.

1.0 Revisión funcionalidad mínima.

-El segundo conjunto de versiones y en adelante, se centraran en mejorar la funcionalidad y potenciar las capacidades del programa.

1.1 Flexibilidad en las horas.
1.2 Uso de varios horarios.
1.3 Flexibilidad de días.
1.4 Avisos de conflictos de tiempo, personas, y habitaciones.

2.0 Revisión funcionalidad mejorada.

1.1 Generación de horarios según el interesado.

Estudiar el siguiente tema de actualización.

0,1Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.

Análisis:
elementos en la interfaz:

- Área de trabajo
  - comboBox para cambiar de horario y botones para añadir y eliminarlos(¿implementar un gestor?)
  - Horario

- listados con: asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones(¿Usar pestañas?)
  - Botones para añadir y quitar estos elementos.

Otras Ventanas:
- ventanas para ingresar los datos de asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones y añadirlos al listado correspondiente.
- Asistente al crear un nuevo Horario donde se ingresaran los días (de lunes a domingo) y los margenes temporales.

Menu bar
- Archivo
  - abrir
  - Guardar
  - Guardar como:
  - exportar
  - (mas?)

¿iconos de acceso rápido en la parte superior? (como Libre Office por ejemplo)

8/5/2020
Diseño de la interfaz:
tendrá un aspecto parecido a este:

Es lo que tenia antes más o menos de la suspensión de las practicas,
como voy a añadirle el grupo de alumnos y la habitación he pensado que unas pestañas es la mejor opción
Aspecto con las pestañas
La idea de esta interfaz es usar los botones de añadir y eliminar en las pestañas para crear unas “tarjetas” las cuales contendrán la información que corresponda (ver diagrama de objetos)

Estoy revisando el funcionamiento que tiene y he notado que necesito crear 4 ventanas para rellenar los datos y creas unas tarjetas

Definiendo las ventanas:
Primero tengo que definir el contenido de las ventanas:
La interfaz principal ya esta diseñada.
Las interfaces para generar tienen que contener lo siguiente:

Alumnos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Curso

Docente
- Nombre
- Apellido
- Especialidad

Asignatura
Nombre

Habitación
Habitación

En este momento me doy cuenta que es mejor que modifique el renombre la clase alumno a persona del diagrama de objetos , ademas de unirla con Docentes y añadirle la propiedad Especislidad