Diario de desarrollo
Documento donde ire anotando todos los pensamientos y decisiones sobre el código del proyecto ya que en este solo se pide que se documento y poner en la teoría sin implementar el código, en la practica pueden surgir contratiempos y problemas que afecten a esta teoría

04/05/2020:

después de mucho tiempo sin iniciar Ubuntu…

Comprobando estado de ubuntu
actualizar programas ubuntu
intento de usar la carpeta que habia en windows, no he podido, plan b duplicar repositorio en el equipo
clonado el proyecto desde ubuntu (Duplicado)

instalar eclipse IDE
importando y probando el proyecto
Instaladno plugin WindowBuilder

configurando eclipse para que emplee github

05/05/2020:

Identificar las necesidades y capacidades de los usuarios (Primer análisis).
Realizado en la documentación.

Definir sucesión de objetivos e implementaciones a conseguir.
- Gestionar un único horario semanal donde ingresar la habitación, el docente y el grupo de alumnos y las asignaturas de la semana con margenes de horas de 1 hora.
- Exportaciones con Jaspert report.
- Dar colores a los margenes horarios
- Dar flexibilidad a los margenes de horas y días.
- Gestionar múltiples horarios
- detectar conflictos.

Decisión del ciclo de vida.
Realizado en la documentación.

Elección del lenguaje de programación.
Usare Java, ya que es con el que he aprendido y conozco mejor, ademas de sus apis y frameworks.
Ademas de querer desarrollar una versión presentable y algo funcional del codig

Investigación y decisión de las plataformas para el desarrollo
Realizado en la documentación.

instalación y configuración de los programas a emplear.
Instalación de Eclipse, Dia y plugin window builder para eclipse.
No descarto instalar otros programas conforme sean necesarios

Definir los objetos que intervienen y sus relaciones entre ellos en el programa.

6/5/2020

He buscado alguna solución para el solapamiento de fechas para resolver dudas si usar una clase propia o una ya creada.
https://es.stackoverflow.com/questions/87250/m%C3%A9todo-para-saber-si-dos-intervalos-de-fecha-se-solapan

Primera idea para los objetos

serializar y desserializar la clase horario para guardar y abrir vale la pena?
Definir las implementaciones y el orden de implementación.
(Copiado y pegado de la documentación)

  1. Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.
  2. Implementación de módulos, habitaciones, trabajadores y grupos de alumnos.
  3. Implementar la interfaz del horario en el área de trabajo para una semana sin flexibilidad en las horas.
  4. Manipular el área de trabajo.
  5. Permanencia de los horarios.
  6. Incorporar Jasper Report.

1.0 Revisión funcionalidad mínima.

-El segundo conjunto de versiones y en adelante, se centraran en mejorar la funcionalidad y potenciar las capacidades del programa.

1.1 Flexibilidad en las horas.
1.2 Uso de varios horarios.
1.3 Flexibilidad de días.
1.4 Avisos de conflictos de tiempo, personas, y habitaciones.

2.0 Revisión funcionalidad mejorada.

1.1 Generación de horarios según el interesado.

Estudiar el siguiente tema de actualización.

0,1Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.

Análisis:
elementos en la interfaz:

- Área de trabajo
  - comboBox para cambiar de horario y botones para añadir y eliminarlos(¿implementar un gestor?)
  - Horario

- listados con: asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones(¿Usar pestañas?)
  - Botones para añadir y quitar estos elementos.

Otras Ventanas:
- ventanas para ingresar los datos de asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones y añadirlos al listado correspondiente.
- Asistente al crear un nuevo Horario donde se ingresaran los días (de lunes a domingo) y los margenes temporales.

Menu bar
- Archivo
  - abrir
  - Guardar
  - Guardar como:
  - exportar
  - (mas?)

¿iconos de acceso rápido en la parte superior? (como Libre Office por ejemplo)

8/5/2020
Diseño de la interfaz:
tendrá un aspecto parecido a este:

Es lo que tenia antes más o menos de la suspensión de las practicas,
como voy a añadirle el grupo de alumnos y la habitación he pensado que unas pestañas es la mejor opción
Aspecto con las pestañas
La idea de esta interfaz es usar los botones de añadir y eliminar en las pestañas para crear unas “tarjetas” las cuales contendrán la información que corresponda (ver diagrama de objetos)

Estoy revisando el funcionamiento que tiene y he notado que necesito crear 4 ventanas para rellenar los datos y creas unas tarjetas

Definiendo las ventanas:
Primero tengo que definir el contenido de las ventanas:
La interfaz principal ya esta diseñada.
Las interfaces para generar tienen que contener lo siguiente:

Alumnos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Curso

Docente
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Especialidad

Asignatura
Nombre

Habitación
Habitación

En este momento me doy cuenta que es mejor que modifique el renombre la clase alumno a persona del diagrama de objetos , ademas de unirla con Docentes y añadirle la propiedad Especialidad

12/5/2020
estoy pensando en como crear las ventanas para insertar los datos, ya que es algo genérica y como usarlo con lo que hice

He modificado la clase crearTargeta por InputPopup debido al sistema de objetos que he realizado y las modificaciones en la interfaz.
Esta clase genera tantos JtextField y sus Labels (con el texto de la cadena introducida) como cantidad se haya invocado.
En su primera version quedan apelotonados, más adelante mirare de solucionarlo

Por el momento genero el modal de manera dinamica desde la clase ListarTargetas
de manera que según el tipo de targeta pido unos campos u otros en forma de JtextInput.

Pensando como hay que instanciar la clase Habitacion (el que estoy usando para pruebas y avanzar) como crearlo y notificar al controlador, más adelante mirare como reducir el código que genere en este punto de la clase.

JButton button = new JButton("A\u00F1adir");
button.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

//TODO encontrar una solucin mejor que este swich case aqui
switch (titulo) {
case "Habitaciones":
String[] inputs = {"hola", "mundo", "2"};
InputPopup inputsVentana = new InputPopup(framePadre, true, inputs);

//si el usuario a pulsado ok o intro
if (inputsVentana.isAcepted) {

}

/*String[] entradas = inputsVentana.getData();
for (String input : entradas ) {
System.out.println(input);

}*/

break;

default:
System.out.println("--------ERROR:Titulo no encontrado");
break;
}

}
});

He buscado como crear un evento personalizado pero no estoy seguro de como usarlo para este punto.

Para respetar el MVC deveria instanciar los objetos desde el controlador y no desde la vista

13/5/2020
he pensado que lo mejor es usar/crear un controlador para la interfaz, con los metodos y eventos realizando diagrama

Estoy añadiendo la parte de la vista al diagrama de objetos

Creo que si quiero usar eventos tenia que haberlos definido…

Tambien he desarrollado un poco el controlador:
NOTA las lineas van a las clases Habitaciones, Asignatura, Docente, y GruposAlumnos

Tengo dudas de como he de crear estos objetos principales, lo que voy hacer es crearlos en la parte controlador del MVC y luego añadirlo a ListaTarjetas de la interfaz desde el controlador

Al mover la llamada al dialogo (InpuPopup) al ControladorInterfaz este tenia que ser static por lo que he añadido getFrame a la clase interfaz para el modal de este. Asimismo he creado una excepción por si el usuario no acepta el dialogo, de esta manera creo que puedo cancelar la acción de añadir el objeto.

Como tengo que desarrollar un poco el controlador, para crear el objeto Habitacion y lo envié a la listaTargeta.
Lo primero sera reorganizar las clases y paquetes, para que coincida mas con el diagrama

Una vez reorganizado a quedado así:

Revisando el código para poder ver por donde ira el código, me doy cuenta que no he hecho el evento de AniadirObjeto

La primera idea es hacerlo sobre la clase ControladorInterfaz, pero he considerado que es mejor hacerlo en una clase aparte.
Ademas tengo que mirar como pasar información de ListaTargetas a al evento y recogerla en el controaldor
tutorial del evento: https://stackoverflow.com/questions/6270132/create-a-custom-event-in-java
Ya he realizado la primera versión de ColeccionEventosInterfaz, queda: ver como se recoge el evento y como pasar información.

He experimentado como funciona el código del evento y he llegado hasta pesarle información desde el dialogo InputPoup.

14/5/2020
Continuando por donde lo deje ayer voy a crear el objeto Habitacion en el controlador y añadirlo a la colección la cual he decidido usar la clase arrayList.

He decido cambiar la comunicación del evento ya que necesito:
- saber que ListaTarjetas es la que ha lanzado el evento
- Los datos que ha introducido

Usare la clase Map con el siguiente esquema:
- instancia de listaTarjeta que ha lanzado el evento
- String array de los valores que pase

Estoy haciendo el código para pasar la instancia de Habitacion creada pero me da un problema en el cast

switch ( ((ListaTargetas) data.get("ListaTarjeta")).getTitulo() ) {
case "Habitaciones":
CrearHabitacion( (String[]) data.get("Datos") );
colHabitaciones.get( colHabitaciones.size() );
break;

default:
break;
}

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ClassCastException: class vista.elemetos.ListaTargetas$1 cannot be cast to class vista.elemetos.ListaTargetas (vista.elemetos.ListaTargetas$1 and vista.elemetos.ListaTargetas are in unnamed module of loader 'app')

Aniado:
data es un Map<String, Object> donde pensé que usar la clase “object” como valor lo haría más fácil.

Voy a cambiar el tipo de dato en el valor de map a String[], me toca modificar un poco lo de getTitulo()
Ha funcionado el cambio a Map<String, String[]> al menos no da excepcion en dicha linea, lo malo de esto es que para comunicarle o pasarle la habitacion que se inicializa en el controlador tiene que ser por un método y no tengo la idea de como hacerlo directamente.

Estoy pensando en que las clases Habitacion, docente, grupoAlumnos y Asignatura extiendan una nueva clase que se encargue de generar la parte de información grafica y que sea fácil de pasar del controlador a la vista.
Esta nueva clase es lo que era antes la clase tarjetas

He modificado la clase tarjeta a InfoPanel para que sea extendida por las otras clases, ahora mismo me encuentro buscando una manera de gestionar el radiobuton que puse para poder controlar cual tenia el foco ya que no me aclare en su momento

he dejado a un lado el tema del radiobutton y me centrare en mostrar primero dicho objeto por pantalla. Buscando donde poner un método para que indique a los ListaTarjetas que tienen que añadir un objeto, me hubiera gustado que lo hiciera la misma clase pero, no hay acceso a la instancia desde el controlador que es el que tiene el objeto, en teoría lo tenia si pasaba la clase por el evento pero he tenido que quitarla,
un sitio que he visto ha sido en la clase interfaz la cual invoca los cuatro ListaTajetas.

He decidido hacerlo en interfaz la cual invoca las cuatro ListaTajetas pero no tengo acceso a la instancia desde el controlador para llamarlo

15/5/2020
Una solucion que se me ocurre es hacer en el main la inicializacion statica del ControladorInterfaz de manera que pueda acceder a este y añadirle un metodo que sirva de puente a Interfaz que es donde tengo el metodo que añade los items a los listados

He conseguido llegar haciendo en ControaldorInterfaz
public static Interfaz interfaz = new Interfaz();

no me gusta hacer esto, prefiero antes un método, y creo que el problema es como inicializo los controladores, aun así ya entra el objeto InfoPanel a Listatarjetas y se muestra en pantalla
En la imagen anterior he creado tres objetos Habitacion para ver como se comportaban en ListaTarjetas
La colocación creo que es por el layout de ListaTargetas, ademas de usar un scroll el cual no controlo bien.

Por el momento voy a buscar porque no se muestra información en las tarjetas.
El motivo era que no llamaba a la función que creaba los JLabels InfoPanel.

Acabo de darme cuenta que he de modificar la llamada a InfoPopup y cambiar los Jlbels que muestra de prueba por lo que la clase requiere

(acabo de darme cuenta que los botones de ListaTarjetas parece que funciona solo el pulso)

Mi siguiente paso sera implementar las tarjetas en las demás pestañas.
Ya he realizado la parte de asignatura, para docente he pensado que la misma clase puede inicilizar la clase persona, pero para grupo alumnos necesito más bien un gestor, para controlar que alumnos hay en que grupo y como añadirlos

Por el momento y para llegar a realizar la interfaz, no haré un gestor para los alumnos, si veo que no es necesario.

Lo siguiente que quiero es poder eliminar estos objetos creados, para ello ya intente usar el foco en sobre un Jpanel pero no me funciono o no se como usarlo y decidí crear una clase que generara radioButtons en una categoría concreta y usarlos como seleccionador, como apaño

Por el momento esta funcionando, he invocado una vez la clase ControlRadioButton, pero ListaTarjetas es invocada 4 veces por la clase interfaz, la selección de los radiobuttons no se mezcla, mi preocupación era que tener que crear 4 instancias de ControlRadioButton y separarlas en la misma clase

Mi siguiente paso va a ser el botón de eliminar, para el cual intentare usar el radiobuton.

He hecho varias pruebas y no se como llegar a los objetos que he seleccionado, si que puedo recoger el evento y detectar el radiobuton seleccionado pero solo el, si que he visto los metodos setActionCommand y getActionCommand el cual si he podido guardar información en el botón y recogerla en el evento, lo que me da a pensar que podría crear un sistema de identificadores para los objetos, de paso puede que sirva para guardar los objetos

Experimentando en otro proyecto pequeño me he dado cuenta de que puedo usar el elvento mouseClicked para obtener el elemento seleccionado

Hablando con el tutor del proyecto tengo la sensación de que se me han olvidado cosas y cruzado otras, el lunes mirare de repasar el código y el fin de semana repasar el MVC.

18/5/2020
He repasado durante el fin de semana el MVC, ademas de encontrar otros patrones de diseño y como se pasan a código, asimismo me he dado cuenta de algunos fallos que he tenido:
- La relación entre objetos no es la adecuada, tengo que mirar también el ciclo de vida de los objetos, así como sus dependencias
- He confundido los objetos que se emplean como algo externo cuando estos van en el modelo
- He tenido código espagueti para pasar un objeto desde el controlador a la vista. El cual me ha llevado a crear métodos puente
- no estoy seguro de si es un error pero hice código para diferenciar varias instancias de una misma clase en esta misma.
- Enfocarme solo en la vista.

Por otro lado también he visto otros patrones de diseño y tengo la sensación que alguno de estos se podría ajustar a mi idea de diagrama de clases.

He podido ver que la clase listener se puede usar en el controlador y recibir los eventos de los botones en esta clase (antes lo recibía desde la vista y llamaba al controlador), ademas mirare los métodos setActionCommand y getActionCommand de ¿Jbutton?(no lo recuerdo ahora).

Voy a volver a hacer todo el código que he realizado (apartare el actual para aprovecharlo)
Aprovechare este reinicio para usar los plugins de diseño y generación de código en eclipse: Acceleo (para pasar de UML a Java) y Obeo para realizar el diagrama de clases
Ambos licencia EPL

He buscado y probado varios editores de UML para eclipse, Obeo no he conseguido encontrar el editor uml (si lo estaba instalando) y en papyrus no consigo adaptarme al editor, seguiré con DIA ya que si que conseguí pasar algo de UML a Java, por lo que continuare con este ultimo.

Voy a volver a realizar el UML de clases, ademas me apunto un par de paginas donde poder consultar la simbologia UML
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9121/1/Intro_UML.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=igZChgl8-kc
https://www.youtube.com/watch?v=Z0yLerU0g-Q
http://www.vc.ehu.es/jiwotvim/ISOFT2007-2008/Teoria/BloqueII/6.%20UML%20a%20Codigo%20Java.pdf

19/5/2020

Lo primero que he hecho ha sido aprovechar y relacionar la clase InputPopup con la excepción UsuarioCancel, de esta manera espero indicar que se puede lanzar la excepción, estas clases las pienso reutilizar.

Lo siguiente que estoy haciendo es relacionar y crear los métodos entre las clases Persona, Docente, Alumno, GrupoAlumnos, me queda GrupoAlumnos y estoy investigando como realizar la colección de Alumno.
He decidido que usare arrayList, ya que se comporta como un array redimensionable,
Viendo la documentación comenta que es unsynchronized, lo que me ha hecho pensar cuantos hilos yo a tener, y serán 1 y... no se si un segundo que llevara el tema de la interfaz (no lo tengo claro el funcionamiento de las ventanas con window builder).

Así ha quedado esta relación de las cuatro clases:
De aquí seguramente salgan dos flechas desde Docente y GrupoAlumnos a Slot

Ilustración 1: NOTA: he movido las clases para poder hacer zoom y se viera bien

Tengo dudas si a la clase asignatura relacionarla con Docente y GrupoAlumno, creo que me ido un poco desarrollando la clase Alumno para la primera versión, ya haré más adelante estas relaciones y sus ventanas de gestion.

Desarrollando la clase MargenTiempo he buscado como manejar las horas y minutos, pero:
Java tiene la clase date, pero esta maneja el tiempo de una forma completa y compleja,
desde los años hasta mili-segundos de precisión ademas de los diferentes tipos de calendarios usados.

Una posible solución que he encontrado

https://stackoverflow.com/questions/27847774/best-way-to-handle-only-hours-and-minutes-in-java

viendo la documentación de JodaTime en la clase Interval comenta que no se pueden comparar dos periodos.
https://www.joda.org/joda-time/apidocs/org/joda/time/Interval.html

La solución que usare es:
MargenTiempo definir 4 atributos: hora y minutos para el inicio y fin del periodo, y métodos para compararlos.

20/5/2020
Ya he realizado la clase MargenTeimpo ademas de añadir la excepción que puede ocurrir

Estoy pensando como debe ser la estructura de los datos a guardar antes de realizar la clase para visualizar el horario.
La parte más complicada es la de relacionar todos los objetos y el punto de vista para cada uno.
Por ejemplo:
Al asignar un profesor a un grupo de alumnos, en una clase, una asignatura y a una hora, se están creando diferentes puntos de vista: los alumnos verán que clase tienen y el profesor que vendrá… , el profesor sabe a que clase ir y que grupo le toca dar clase… el resultado son varios horarios con datos que se cruzan/relacionan con otros objetos

Primera idea del XML
Indicar dentro de los objetos los momentos sobre el horario
ejemplo:
- Objetos
  - GrupoAlumnos
    - Alumnos:	(…)
    - nombreGrupo:	1º ESO
    - Tiempos
      - lunes
        - 1ºhora
          - profesor:	donatelo
          - asignatura:	castellano
          - Habitacion:	12
        - 2ºhora
          - profesor:	michelangelo
          - asignatura:	biologia
          - Habitacion:	12
  - Docente
    - nombre:	donatelo
    - especialidad	castellano
    - Tiempos
      - lunes
        - 1ºhora
          - GrupoAlumnos:	1ºESO
          - Habitacion:	12
          - Asignatura:	castellano
  - Docente
    - nombre:	michelangelo
    - especialidad	biología
    - Tiempos
      - lunes
        - 2ºhora
          - GrupoAlumnos:	1ºESO
          - Habitacion:	12
          - Asignatura:	biología

- con esta idea por cada cambio o acción hay que modificar en unos 4 lugares mínimo.
- En cuanto a las consultas seria muy fácil crear una vista para cualquier docente o grupoAlumnos.
- Hay datos duplicados por las relaciones

tras un tiempo pensando en como idearlo, veo la necesidad de usar id únicos para cada Objeto para relacionarlos.(en los ejemplos no se indican los ID, pero si que dan a entender la relacion)

Segunda idea
Crear un apartado que indique las relaciones

- Objetos
  - GrupoAlumnos
    - Alumnos:	(…)
    - nombreGrupo:	1º ESO
  - GrupoAlumnos
    - Alumnos:	(…)
    - nombreGrupo:	2º ESO
  - Docente
    - nombre:	Donatelo
    - especialidad	Castellano
  - Docente
    - nombre:	Michelangelo
    - especialidad	Biología
  - Horarios
    - lunes
      - 1ºHora
        - GrupoAlumno:	1ºESO
        - Profesor:	donatelo
        - Habitacion:	12
        - Asignatura:	castellano
      - 1ºHora
        - GrupoAlumno:	2ºESO
        - Profesor:	michelangelo
        - Habitacion:	13
        - Asignatura:	biología

- Es este caso parece que solo hay que modificar en un sitio.
- ya no hay datos duplicados.
- no puede existir el mismo objeto en el mismo momento (seria fácil de localizar)
- para visualizar un horario hay que filtrar por el objeto deseado

La segunda idea es la que más me gusta además se me he dado cuenta de que se puede pasar a SQL y aprovechar las características de este lenguaje.

Me encuentro desarrollando el diagrama ER y usare MySQLLite de esta manera no hay que instalar otros programas en los clientes y mantiene un aspecto sencillo.

21/5/2020

Resultado del diagrama ER para la base de datos:

NOTA:las entidades mostradas son las mostradas anteriormente, se han movido para realizar el recorte.

Desarrollando los atributos de intervaloTiempo he tenido que desglosar hora inicio y fin en horas y minutos e, inicio y fin ya que sqlite no admite fechas como tal.
(Me empiezo a preguntar porque no hay clases que solucionen este tema de intervalos y que permitan manipular fechas y tiempos como números)

22/5/2020
Antes de terminar ayer me estaba dando cuenta que tengo que cambiar las cardinalidades minimas hacia ocurre para permitir valores nulos, en principio lo pense para grupoAlumnos pero hay que hacerlo para las cuatro entidades para permitir que el usuario pueda hacer cambios poco a poco (no tengo pensado como se insertaran los ).
Ademas pensando en casos para los docentes en ocasiones pueden no estar con los alumnos.

Tengo que cambiar el nombre de asignatura a otro ya que en este se almacenaran el motivo o tema de la reunión de decentes y alumnos

ademas tengo que cambiar la interfaz, ya que los datos que voy a mostrar van en el área de trabajo van ser las consultas en esta tabla sobre un docente o grupoAlumno concreto

Voy a mirar también el patrón DOA que esta enfocado a acceso a datos y creo que puede venir bien al proyecto.
He visto videos del patron DAO pero no termino de ver el funcionamiento, realizare las sentencias en una clase para que estén reunidas

he vuscado información sobre los tipos de datos para SQLite el más destacado es que hay una columna llamada rowid pero esta no se puede relacionar por lo que me toca crear una propia para identificar y relacionar mis entidades

Las entencias que usare para crear la base de datos son las siguientes:

CREATE TABLE GrupoAlumnos(
ID_GrupoAlumnos PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT
nombreGrupo TEXT,
nombreCurso TEXT
)

CREATE TABLE Alumno(
ID_Alumno PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT
ID_GrupoAlumnos INTEGER,
nombre TEXT,
apellido1 TEXT,
apellido2 TEXT,
FOREIGN KEY (ID_GrupoAlumnos) REFERENCES, GrupoAlumnos(ID_GrupoAlumnos) ON DELETE CASCADE
)

CREATE TABLE Habitacion(
ID_Habitacion PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT
codigoHabitacion TEXT,
)
CREATE TABLE Asignatura(
ID_ Asignatura PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT
nombre TEXT,
)

CREATE TABLE Docente(
ID_ Docente PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT
nombre TEXT,
apellido1 TEXT,
apellido2 TEXT
especialidad TEXT
)

CREATE TABLE IntervaloTiempo(
ID_IntervaloTiempo PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT,
diaSemana INTEGER,
horaInicio INTEGER CHECK( horaInicio >= 0 AND horaInicio <=23),
minutoInicio INTEGER CHECK( minutoInicio >= 0 AND minutoInicio <=59),
horaFin INTEGER CHECK( horaFin >= 0 AND horaFin <=23),
minutoFin INTEGER CHECK( minutoFin >= 0 AND minutoFin <=59)
)

CREATE TABLE Ocurren(
ID_Ocurren PRIMARY KEY INTEGER AUTOINCREMENT,
ID_Habitacion INTEGER,
ID_Asignatura INTEGER,
ID_Docente INTEGER,
ID_GrupoAlumnos INTEGER,
FOREIGN KEY(ID_Habitacion) REFERENCES Habitacion(ID_Habitacion)ON	DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(ID_Asignatura) REFERENCES Asignatura(ID_Asignatura)ON	DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(ID_Docente) REFERENCES Docente(ID_Docente)ON DELETE	CASCADE,
FOREIGN KEY(ID_GrupoAlumnos) REFERENCES	GrupoAlumnos(ID_GrupoAlumnos)ON DELETE CASCADE,
)

Estoy haciendo los triggers, pero SQLite no permite el mismo trigger actúe para insert o update por lo que me toca crear 8 triggers para la tabla ocurren:
https://stackoverflow.com/questions/35255304/sqlite-create-trigger-for-insert-or-update

CREATE TRIGGER checkInsertSolapamientoHabitacion
BEFORE INSERT ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta habitacion en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Habitacion = Ocurre.ID_Habitacion
END;

CREATE TRIGGER checkUpdateSolapamientoHabitacion
BEFORE UPDATE ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta habitacion en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Habitacion = Ocurre.ID_Habitacion
END;

CREATE TRIGGER checkInsertSolapamientoAsignatura
BEFORE INSERT ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta Asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Asignatura= Ocurre.ID_Asignatura
END;

CREATE TRIGGER checkUpdateSolapamientoAsignatura
BEFORE UPDATE ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Asignatura = Ocurre.ID_Asignatura
END;
CREATE TRIGGER checkInsertSolapamientoDocente
BEFORE INSERT ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta Asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Docente= Ocurre.ID_Docente
END;

CREATE TRIGGER checkUpdateSolapamientoDocente
BEFORE UPDATE ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_Docente = Ocurre.ID_Docente
END;
CREATE TRIGGER checkInsertSolapamientoGrupoAlumnos
BEFORE INSERT ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta Asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_GrupoAlumnos= Ocurre.ID_GrupoAlumnos
END;

CREATE TRIGGER checkUpdateSolapamientoGrupoAlumnos
BEFORE UPDATE ON Ocurre
BEGIN
SELECT RAISE(ABORT, “Ya existe esta asignatura en este intervalo”)
WHERE
EXISTS(
SELECT IntervaloTiempo
FROM
Ocurre
WHERE
NEW.ID_GrupoAlumnos = Ocurre.ID_GrupoAlumnos
END;

Como no tengo mucha idea de como crear la base de datos desde el código voy a probar en un proyecto para pruebas el crear el archivo y que lo usare para que el usuario guarde los datos, ademas aprovecho y preparo el driver SQLite

https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-java/

25/5/2020

He hecho pruebas en un proyecto para conocer como crear un una BD de SQLite, a resultado ser muy fácil, simplemente hay que pasar-le una ruta y automáticamente lo genera, la estructura no la he mirado pero creo que sera fácil.
La parte que más me preocupa es el diagrama de relación de los objetos, ya tengo la BD creada y me ha ayudado a comprender como he de hacer los objetos.

Ya he terminado la lógica de negocio:

Ahora diseñare la parte de permanencia de datos:
Me parece que esta muy sobre cargada, aun así los métodos son algo repetitivos y similares entre si.

Usar cast para acceder a las instancias de las clases hijas cuando estas han sido pasadas por su padre.
https://es.stackoverflow.com/questions/37393/acceder-a-la-clase-hija-desde-el-padre-java

he intentado probarlo en el proyecto de pruebas pero no consigo realizar el evento sea recogido en la clase principal.

26/5/2020
He realizado pruebas para obtener desde un evento que instancia de mis clases lo ha lanzado

ya he desarrollado la parte para listar las tarjetas para lo cual he usado una clase para que genere un jpanel con JLabels con las claves y valores de los objetos Habitacion, docente, grupoAlumno, y asignatura.

Tengo la sensación que para asignatura habrá que modificarla en un futuro muy proximo para añadirle a que grupo de alumnos se tiene que relacionar en la BD, por el momento solo tiene el nombre y saldrá un fallo grave de este punto.
Por el momento debería poder funcionar conforme esta.

Voy a centrarme en realizar la parte de AreaTrabajo y poder empezar a realizar código

Me estoy dando cuenta de que no estoy siguiendo las fases que estipule en la documentación, de hecho no las definí bien, las hice con prisas y pensando que el código es fácilmente modulable, pero no tengo la practica para eso por el momento.
Aun así creo que si estoy haciendo un buen uso de las distintas fases, por las que voy a pasar.

He intentado pensar en el AreaTrabajo pero no se como hacerlo, voy a realizar algo de código para descansar del desarrollo, ademas no se como realizar del todo la clase Selección, por el tema de capturar el evento del ratón sobre el objeto InfoPanel y por ello voy a crear las clases que he diseñado.

He pasado el diagrama a clases java, me lo ha puesto todo en una carpeta, las clases no están bien del todo y me las marca en rojo, algunos por los imports no están, otros por no poner bien el nombre del tipo de variable o poner en mayúsculas el tipo de retorno void… he estado corrigiendo y colocando las donde toca… mañana continuo.

27/5/2020
Desarrollando el codigo en la parte de la conexión con la BD, he seguido el turorial que he dejado el enlace, este emplea un try-catch con parentesis que cierra la conexión recien creada, la solucion es usar un try-catch con los corchetes normales.
https://stackoverflow.com/questions/42494178/java-sql-sqlexception-database-connection-closed

Me ha dado fallo al usar autoincrement ya que pensaba que lo necesitaba para la clave principal, pero por ser principal ya autoincrementa “sola”.

Me acavo de instalar sudo apt-get install sqlitebrowser para poder ver la BD, también he caído que he hecho bien en crearla desde código y no copiando el archivo, así podría ser portátil.

Por el momento ya tengo los create table faltan los triggers.
Ya he terminado de crear el metodo para crear la estructura de la BD, tenia algunos pequeños fallos parentesis que no habia puesto y quitado el autoincremente en los create. Por el momento no da problema, y me centrare en crear los 4 objetos básicos:
Docente, Habitacion, GrupoAlumno, y Asignatura

he buscado nuevamente como obtener los eventos directamente desde el controlador pero no lo encuentro, pasare el controaldor hasta clase ListaTargetas para que pueda empezar a desarrollar el evento, también aprovechare y usare los métodos setActionCommand() y getActionCommand(), los cuales guardan un string y facilitan saber quien o que botón se ha pulsado y que se ha de hacer con un swicth-case.

28/5/2020
es medio día y ya he terminado de crear el evento añadir de las listas, por el momento no esta completo ya que no se crean en la BD y tampoco dependen de que aya una asignada.
Por el momento me voy a centrar en eliminar los objetos que creo en este evento, el cual tengo la sensación de que no lo voy a hacer a la primera ni en mi segunda idea:
La primera idea es eliminar el objeto desde el controlador y así que muera también en la vista.
La segunda es modificar hacer que extiendan a la clase InfoPanel y tratar de realizar la idea de la primera idea.
La ultima que se me ocurre es crear métodos para borrarlos directamente y actualizar a las otras clases pero no me convence mucho esto de actualizar.

Otra cosa que tengo en mente por si fuera necesario es hacer que los objetos extiendan una clase con un atributo de ID que se genera en la BD, el cual pienso que me facilitaría la búsqueda de un objeto en concreto.

Por el momento voy a centrarme en saber que InfoPanel se esta pulsando para luego eliminarlo.

Acabo de conseguir que al hacer click en una instancia de InfoPanel, muestre el contenido de los JLabels que fueron creados, no ha sido facil conseguirlo

destruir instancias en Java
https://es.stackoverflow.com/questions/246288/eliminar-instancias-en-java

si esto es así tengo que modificar los objetos Habitacion, docente … para que extiendan a InfoPanel y no implementen la interfaz
revisando el diagrama puedo ver que las clases alumno y docente extienden a Persona la cual la hice para reducir la duplicidad de los atributos comunes pero voy a implementar los métodos y atributos dentro de alumno y docente y así poder extender a la clase InfoPanel, aun asi no estoy seguro que funcione ya que he intentado poner a null la instancia en el evento pero no ha funcionado.

He decidido que voy a hacer una rama en el proyecto si no lo consigo tengo un punto donde volver. A este diario no se como le afectara si me toca volver o al hacer el merge

29/5/2020
he realizado la clase seleccionable para saber donde ha pulsado el usuario, si empleo dentro del metodo getClass() puedo ver que es una instancia del objeto con el que se creó.
Por el momento la clase guarda el objeto que se ha pulsado, ahora me dedicara a borrar dicho objeto

he descubierto que como estoy guardando una instancia del objeto en selección puedo recogerlo para eliminarlo del ArrayList pasandoselo directamente
por el momento el arrayList funciona bien pero se mantienen las clases InfoPanel

Gracias al segundo comentario de este post me ha hecho pensar que estaba manteniendo vivo la instancia InfoPanel en la interfaz
https://stackoverflow.com/questions/17348284/how-to-delete-an-jpanel-object

tengo que eliminarlo también del panel lista, por suerte tiene un metodo para eliminarlo pasando el mismo componente

tengo que terminar el método en el controlador ya que por el momento solo he realizado pruebas con las instancias de asignaturas, Mi primera idea es usar el método InstanceOf pero no me sale, por lo que se es un método común a todos los objetos, también he intentado realizar un cast para comprobar dentro de un if pero este solo pide un boolean

https://www.armedia.com/blog/instanceof-avoid-in-code/
gracias a esta pagina he visto que no es un metodo de alguna clase de java

Por algo que no entiendo instanceof no me devuelve true al comparar la instancia de InfoPanel si es Asignatura, la única forma que se me ocurre es usar el método getClass() el cual devuelve desde InfoPanel el tipo de clase que es.

Si hago .getClass().getSimpleName() si que consigo el nombre de la clase con la que la instancie y me devuelve un string y lo puedo usar en swith-case

ya he terminado y he realizado una prueba para ver como respondía:
He seleccionado un InfoPanel y he cambiado de pestaña, entonces he pulsado el botón eliminar de esa pestaña, el resultado es que al volver a mostrar la pestaña se muestra el InfoPanel el cual es seleccionable y eliminarle sin que se lance ningún error, cuando en el controlador tengo un método que filtra según el tipo de instancia y lo elimina de la lista correspondiente. Considero que no debe ser así conforme tengo el código.
Por el momento puedo eliminar los InfoPanel e instancias que es lo que quería, más adelante revisare este caso.

Continuación voy a realizar el merge con la rama Master del repositorio.
Ya he unido las ramas pero aun así me queda la rama que cree anteriormente la cual no se como eliminar o hacer que desaparezca, si se puede.

Es por la tarde y estoy pensando como tiene que ser iniciar un nuevo área de trabajo y el punto de vista.
El punto de vista creo que lo iniciare al primer Docente o GrupoAlumno que genere el usuario y el área de trabajo (el horario) deberá tener un área mínima de un 2x2 para que el usuario pueda introducir los primeros datos:

	Añadir días
Añadir horas	Actividad

Voy a realizar una tabla dinamica en otro proyecto la cual quiero que pueda crecer si pongo algún elemento en los bordes

llevo como una hora repasando como crear y manejar un Jtable y su modelo, y creo que solo se puede crear una tabla cuadrada y tendría celdas vaciás, y creo que al final voy a usar el layout GridBagLayout el cual esta pensado para crear una interfaz basada en una cuadricula, donde cada celda puede contener un componente visual o no.

he experimentado con GridBagLayout modificando las propiedades gridX e Y y añadiendo un Jlabel, estos atributos son arrays de double por lo que he creado uno método para aumentar y disminuir el tamaño del array en 1, el resultado ha sido que si se añadian los JLabels como se desee pero al reducir las columnas no desaparecían, ademas cuando volvía a añadirlas se sobre ponían en dicha posición. Como Java no permite re dimensionar arrays, he realizado el método estos nuevos JLabels aparecían sobreponiéndose al que ya estaba en el mismo lugar.

No me ha gustado el comportamiento y sigo pensando como crear la tabla, he recordado que en uno de mis primeros programas(un ajedrez) use un codigo que encontre de como hacer un tablero en Java el cual me vino perfecto para el juego, lo voy a revisar este fin de semana

1/6/2020

Revise el proyecto del ajedrez pero en el realizo uso de Jbuttons y les pongo una imagen para indicar la pieza que es, ademas la construcción es un for que añade muchos Jbuttons en un panel y un evento para saber cual se ha pulsado, no me sirve para el proyecto.

Quedan dos semanas y estoy desmotivado y estresado, mi intención era tener el área de trabajo lista para enseñar junto el listado, pero no encuentro la manera de hacerla, este me va a llevar bastante tiempo y no creo que me lo tenga terminado.

Habiendo hablado con el tutor y durante la reunión de tutoría ya se como voy a realizar el área de trabajo, para que funcione bajo mínimos:
Desarrollare la parte encargada de guardar los datos en la BD y luego los leeré para generar un Jtable para el área de trabajo, con la información de los elementos creados.
La inserción de datos la realizare con otros botones, y confiando en los triggers de la BD

Por el momento revisare la memoria del proyecto para completarla y que el tutor pueda revisarla
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/9121/1/Intro_UML.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=igZChgl8-kc
https://www.youtube.com/watch?v=Z0yLerU0g-Q
http://www.vc.ehu.es/jiwotvim/ISOFT2007-2008/Teoria/BloqueII/6.%20UML%20a%20Codigo%20Java.pdf

SQLite
https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-java/

Jtable
http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=JTable