Diario de desarrollo
Documento donde ire anotando todos los pensamientos y decisiones sobre el código del proyecto ya que en este solo se pide que se documento y poner en la teoría sin implementar el código, en la practica pueden surgir contratiempos y problemas que afecten a esta teoría

04/05/2020:

después de mucho tiempo sin iniciar Ubuntu…

Comprobando estado de ubuntu
actualizar programas ubuntu
intento de usar la carpeta que habia en windows, no he podido, plan b duplicar repositorio en el equipo
clonado el proyecto desde ubuntu (Duplicado)

instalar eclipse IDE
importando y probando el proyecto
Instaladno plugin WindowBuilder

configurando eclipse para que emplee github

05/05/2020:

Identificar las necesidades y capacidades de los usuarios (Primer análisis).
Realizado en la documentación.

Definir sucesión de objetivos e implementaciones a conseguir.
- Gestionar un único horario semanal donde ingresar la habitación, el docente y el grupo de alumnos y las asignaturas de la semana con margenes de horas de 1 hora.
- Exportaciones con Jaspert report.
- Dar colores a los margenes horarios
- Dar flexibilidad a los margenes de horas y días.
- Gestionar múltiples horarios
- detectar conflictos.

Decisión del ciclo de vida.
Realizado en la documentación.

Elección del lenguaje de programación.
Usare Java, ya que es con el que he aprendido y conozco mejor, ademas de sus apis y frameworks.
Ademas de querer desarrollar una versión presentable y algo funcional del codig

Investigación y decisión de las plataformas para el desarrollo
Realizado en la documentación.

instalación y configuración de los programas a emplear.
Instalación de Eclipse, Dia y plugin window builder para eclipse.
No descarto instalar otros programas conforme sean necesarios

Definir las implementaciones y el orden de implementación.

Gestion de horario semanal:

estudiar los elementos que intervienen en el horario

Margenes horarios
docentes

Definir las implementaciones y el orden de implementación.
Realizado en la documentación.

Decidir el tema siguiente de actualización.

Versión 0,0,0,0,1

Análisis:
Objetos clave a usar en el programa.
Docentes
Grupos alumnos
Habitaciones

Base del programa:

Iniciar ciclo de vida

versión 0,0,0,0,1
Desarrollo de la interfaz

Fase de análisis:

Repaso de las preguntas y respuestas:
se encuentran los siguientes objetos:

Objetos:
docentes
grupos alumnos
Clases habitaciones

Tiempo margenes horarios

idioma : español
Tema por defecto