Diario de desarrollo
Documento donde ire anotando todos los pensamientos y decisiones sobre el código del proyecto ya que en este solo se pide que se documento y poner en la teoría sin implementar el código, en la practica pueden surgir contratiempos y problemas que afecten a esta teoría

04/05/2020:

después de mucho tiempo sin iniciar Ubuntu…

Comprobando estado de ubuntu
actualizar programas ubuntu
intento de usar la carpeta que habia en windows, no he podido, plan b duplicar repositorio en el equipo
clonado el proyecto desde ubuntu (Duplicado)

instalar eclipse IDE
importando y probando el proyecto
Instaladno plugin WindowBuilder

configurando eclipse para que emplee github

05/05/2020:

Identificar las necesidades y capacidades de los usuarios (Primer análisis).
Realizado en la documentación.

Definir sucesión de objetivos e implementaciones a conseguir.
- Gestionar un único horario semanal donde ingresar la habitación, el docente y el grupo de alumnos y las asignaturas de la semana con margenes de horas de 1 hora.
- Exportaciones con Jaspert report.
- Dar colores a los margenes horarios
- Dar flexibilidad a los margenes de horas y días.
- Gestionar múltiples horarios
- detectar conflictos.

Decisión del ciclo de vida.
Realizado en la documentación.

Elección del lenguaje de programación.
Usare Java, ya que es con el que he aprendido y conozco mejor, ademas de sus apis y frameworks.
Ademas de querer desarrollar una versión presentable y algo funcional del codig

Investigación y decisión de las plataformas para el desarrollo
Realizado en la documentación.

instalación y configuración de los programas a emplear.
Instalación de Eclipse, Dia y plugin window builder para eclipse.
No descarto instalar otros programas conforme sean necesarios

Definir los objetos que intervienen y sus relaciones entre ellos en el programa.

6/5/2020

He buscado alguna solución para el solapamiento de fechas para resolver dudas si usar una clase propia o una ya creada.
https://es.stackoverflow.com/questions/87250/m%C3%A9todo-para-saber-si-dos-intervalos-de-fecha-se-solapan

Primera idea para los objetos

serializar y desserializar la clase horario para guardar y abrir vale la pena?
Definir las implementaciones y el orden de implementación.
(Copiado y pegado de la documentación)

  1. Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.
  2. Implementación de módulos, habitaciones, trabajadores y grupos de alumnos.
  3. Implementar la interfaz del horario en el área de trabajo para una semana sin flexibilidad en las horas.
  4. Manipular el área de trabajo.
  5. Permanencia de los horarios.
  6. Incorporar Jasper Report.

1.0 Revisión funcionalidad mínima.

-El segundo conjunto de versiones y en adelante, se centraran en mejorar la funcionalidad y potenciar las capacidades del programa.

1.1 Flexibilidad en las horas.
1.2 Uso de varios horarios.
1.3 Flexibilidad de días.
1.4 Avisos de conflictos de tiempo, personas, y habitaciones.

2.0 Revisión funcionalidad mejorada.

1.1 Generación de horarios según el interesado.

Estudiar el siguiente tema de actualización.

0,1Diseño e implementación de la interfaz de la interfaz.

Análisis:
elementos en la interfaz:

- Área de trabajo
  - comboBox para cambiar de horario y botones para añadir y eliminarlos(¿implementar un gestor?)
  - Horario

- listados con: asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones(¿Usar pestañas?)
  - Botones para añadir y quitar estos elementos.

Otras Ventanas:
- ventanas para ingresar los datos de asignaturas, docentes, grupos alumnos, habitaciones y añadirlos al listado correspondiente.
- Asistente al crear un nuevo Horario donde se ingresaran los días (de lunes a domingo) y los margenes temporales.

Menu bar
- Archivo
  - abrir
  - Guardar
  - Guardar como:
  - exportar
  - (mas?)

¿iconos de acceso rápido en la parte superior? (como Libre Office por ejemplo)

8/5/2020
Diseño de la interfaz:
tendrá un aspecto parecido a este:

Es lo que tenia antes más o menos de la suspensión de las practicas,
como voy a añadirle el grupo de alumnos y la habitación he pensado que unas pestañas es la mejor opción
Aspecto con las pestañas
La idea de esta interfaz es usar los botones de añadir y eliminar en las pestañas para crear unas “tarjetas” las cuales contendrán la información que corresponda (ver diagrama de objetos)

Estoy revisando el funcionamiento que tiene y he notado que necesito crear 4 ventanas para rellenar los datos y creas unas tarjetas

Definiendo las ventanas:
Primero tengo que definir el contenido de las ventanas:
La interfaz principal ya esta diseñada.
Las interfaces para generar tienen que contener lo siguiente:

Alumnos:
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Curso

Docente
- Nombre
- Apellido 1
- Apellido 2
- Especialidad

Asignatura
Nombre

Habitación
Habitación

En este momento me doy cuenta que es mejor que modifique el renombre la clase alumno a persona del diagrama de objetos , ademas de unirla con Docentes y añadirle la propiedad Especialidad

12/5/2020
estoy pensando en como crear las ventanas para insertar los datos, ya que es algo genérica y como usarlo con lo que hice

He modificado la clase crearTargeta por InputPopup debido al sistema de objetos que he realizado y las modificaciones en la interfaz.
Esta clase genera tantos JtextField y sus Labels (con el texto de la cadena introducida) como cantidad se haya invocado.
En su primera version quedan apelotonados, más adelante mirare de solucionarlo

Por el momento genero el modal de manera dinamica desde la clase ListarTargetas
de manera que según el tipo de targeta pido unos campos u otros en forma de JtextInput.

Pensando como hay que instanciar la clase Habitacion (el que estoy usando para pruebas y avanzar) como crearlo y notificar al controlador, más adelante mirare como reducir el código que genere en este punto de la clase.

JButton button = new JButton("A\u00F1adir");
button.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {

//TODO encontrar una solucin mejor que este swich case aqui
switch (titulo) {
case "Habitaciones":
String[] inputs = {"hola", "mundo", "2"};
InputPopup inputsVentana = new InputPopup(framePadre, true, inputs);

//si el usuario a pulsado ok o intro
if (inputsVentana.isAcepted) {

}

/*String[] entradas = inputsVentana.getData();
for (String input : entradas ) {
System.out.println(input);

}*/

break;

default:
System.out.println("--------ERROR:Titulo no encontrado");
break;
}

}
});

He buscado como crear un evento personalizado pero no estoy seguro de como usarlo para este punto.

Para respetar el MVC deveria instanciar los objetos desde el controlador y no desde la vista

13/5/2020
he pensado que lo mejor es usar/crear un controlador para la interfaz, con los metodos y eventos realizando diagrama

Estoy añadiendo la parte de la vista al diagrama de objetos

Creo que si quiero usar eventos tenia que haberlos definido…

Tambien he desarrollado un poco el controlador:
NOTA las lineas van a las clases Habitaciones, Asignatura, Docente, y GruposAlumnos

Tengo dudas de como he de crear estos objetos principales, lo que voy hacer es crearlos en la parte controlador del MVC y luego añadirlo a ListaTarjetas de la interfaz desde el controlador

Al mover la llamada al dialogo (InpuPopup) al ControladorInterfaz este tenia que ser static por lo que he añadido getFrame a la clase interfaz para el modal de este. Asimismo he creado una excepción por si el usuario no acepta el dialogo, de esta manera creo que puedo cancelar la acción de añadir el objeto.

Como tengo que desarrollar un poco el controlador, para crear el objeto Habitacion y lo envié a la listaTargeta.
Lo primero sera reorganizar las clases y paquetes, para que coincida mas con el diagrama

Una vez reorganizado a quedado así:

Revisando el código para poder ver por donde ira el código, me doy cuenta que no he hecho el evento de AniadirObjeto

La primera idea es hacerlo sobre la clase ControladorInterfaz, pero he considerado que es mejor hacerlo en una clase aparte.
Ademas tengo que mirar como pasar información de ListaTargetas a al evento y recogerla en el controaldor
tutorial del evento: https://stackoverflow.com/questions/6270132/create-a-custom-event-in-java
Ya he realizado la primera versión de ColeccionEventosInterfaz, queda: ver como se recoge el evento y como pasar información.

He experimentado como funciona el código del evento y he llegado hasta pesarle información desde el dialogo InputPoup.

14/5/2020
Continuando por donde lo deje ayer voy a crear el objeto Habitacion en el controlador y añadirlo a la colección la cual he decidido usar la clase arrayList.

He decido cambiar la comunicación del evento ya que necesito:
- saber que ListaTarjetas es la que ha lanzado el evento
- Los datos que ha introducido

Usare la clase Map con el siguiente esquema:
- instancia de listaTarjeta que ha lanzado el evento
- String array de los valores que pase

Estoy haciendo el código para pasar la instancia de Habitacion creada pero me da un problema en el cast

switch ( ((ListaTargetas) data.get("ListaTarjeta")).getTitulo() ) {
case "Habitaciones":
CrearHabitacion( (String[]) data.get("Datos") );
colHabitaciones.get( colHabitaciones.size() );
break;

default:
break;
}

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.ClassCastException: class vista.elemetos.ListaTargetas$1 cannot be cast to class vista.elemetos.ListaTargetas (vista.elemetos.ListaTargetas$1 and vista.elemetos.ListaTargetas are in unnamed module of loader 'app')

Aniado:
data es un Map<String, Object> donde pensé que usar la clase “object” como valor lo haría más fácil.

Voy a cambiar el tipo de dato en el valor de map a String[], me toca modificar un poco lo de getTitulo()
Ha funcionado el cambio a Map<String, String[]> al menos no da excepcion en dicha linea, lo malo de esto es que para comunicarle o pasarle la habitacion que se inicializa en el controlador tiene que ser por un método y no tengo la idea de como hacerlo directamente.

Estoy pensando en que las clases Habitacion, docente, grupoAlumnos y Asignatura extiendan una nueva clase que se encargue de generar la parte de información grafica y que sea fácil de pasar del controlador a la vista.
Esta nueva clase es lo que era antes la clase tarjetas

He modificado la clase tarjeta a InfoPanel para que sea extendida por las otras clases, ahora mismo me encuentro buscando una manera de gestionar el radiobuton que puse para poder controlar cual tenia el foco ya que no me aclare en su momento

he dejado a un lado el tema del radiobutton y me centrare en mostrar primero dicho objeto por pantalla. Buscando donde poner un método para que indique a los ListaTarjetas que tienen que añadir un objeto, me hubiera gustado que lo hiciera la misma clase pero, no hay acceso a la instancia desde el controlador que es el que tiene el objeto, en teoría lo tenia si pasaba la clase por el evento pero he tenido que quitarla,
un sitio que he visto ha sido en la clase interfaz la cual invoca los cuatro ListaTajetas.

He decidido hacerlo en interfaz la cual invoca las cuatro ListaTajetas pero no tengo acceso a la instancia desde el controlador para llamarlo